

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Identificación de document: IR003 | | | | |
| Proyecto: Proyecto de Inventario | | Identificado por: Hernan Kinderkneht | | Fecha: 26/04/2020 |
| Identificación de Riesgo | Descripción | Nivel de impacto | Probabilidad | Valor del Riesgo |
| Problemas con las pruebas de escaneo. | Los primeros testeos de escaneo no fueron exitosos. | Bajo | Bajo | Mitigar |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Identificación de documento:IR003 | | | | | |
| Proyecto:Proyecto de Inventario | | Actualizado por: Claudio Pellegri | | Fecha actualización: 27/04/2020 | |
| Identificación de Riesgo | Detalles de solución | Estado (En Proceso o Finalizado) | Tiempo de resolución | | Costo del Riesgo |
| Estimado | Finalizado |
| Problemas con las pruebas de escaneo. | Se identificó que la librería contaba con una propiedad para leer códigos de barra 2D. | F | - | 4 hs | Ninguno |
| Observaciones: | | | | | |