

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Identificación de document: IR004 | | | | |
| Proyecto: Proyecto de Inventario | | Identificado por: Gonzalo Nahmías | | Fecha: 06/05/2020 |
| Identificación de Riesgo | Descripción | Nivel de impacto | Probabilidad | Valor del Riesgo |
| Problemas con las pantallas. | Problemas al pasar de una pantalla a otra en la app. mobile. | Bajo | Bajo | Mitigar |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Identificación de documento: IR004 | | | | | |
| Proyecto:Proyecto de Inventario | | Actualizado por: Claudio Pellegri | | Fecha actualización: 06/05/2020 | |
| Identificación de Riesgo | Detalles de solución | Estado (En Proceso o Finalizado) | Tiempo de resolución | | Costo del Riesgo |
| Estimado | Finalizado |
| Problemas con las pantallas. | Se solucionó modificando algunos ids de elementos que estaban en conflicto, por referencias | F | - | 3 hs | Ninguno |
| Observaciones: | | | | | |