

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Identificación de document: IR006 | | | | |
| Proyecto: Proyecto de Inventario | | Identificado por: Joan Rotbard | | Fecha: 14/05/2020 |
| Identificación de Riesgo | Descripción | Nivel de impacto | Probabilidad | Valor del Riesgo |
| Problemas de Iluminación | Se detectó posible problemas de iluminación en el lugar donde se escanean los código de barras. | Bajo | Moderado | Mitigar |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Identificación de documento: IR006 | | | | | |
| Proyecto:Proyecto de Inventario | | Actualizado por: Claudio Pellegri | | Fecha actualización: 16/05/2020 | |
| Identificación de Riesgo | Detalles de solución | Estado (En Proceso o Finalizado) | Tiempo de resolución | | Costo del Riesgo |
| Estimado | Finalizado |
| Problemas de Iluminación | Se realizaron varias pruebas con el emulador de Android con distintos niveles de iluminación y todas fueron exitosas, se pudo leer el código de barra. | F | - | 6 hs | Ninguno |
| Observaciones: | | | | | |