
Informe de avance del proyecto inventario

Iteración 8/10

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| fecha del informe | nombre del proyecto | preparado por |
| Fecha: 15/06/2020 | Proyecto: Inventario | Equipo |

|  |
| --- |
| **Estado general del proyecto** |
|  |

El proyecto está avanzando según lo estipulado en las proyecciones de tiempo y de costos. Se avanzó un 8% en relación al sprint pasado.


****

****

Como se puede ver restan 17 story points por tomar, el equipo viene tomando 25 SP por iteración es decir que el proyecto estará finalizado antes de tiempo (Iteración 9 en vez de 10) en la fecha **19/6/2020**


|  |
| --- |
| **Velocidad del equipo** |
|  |

El equipo está tomando historias de usuario con un promedio total de 25 puntos por semana, lo que equivale a 75 hs.




|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| |  | | --- | | **Sprint actual** | | Las historias de usuario asignadas para la iteración actual fueron completadas en tiempo y forma. |  [**Calidad del proyecto**](https://docs.google.com/document/d/1gxf4F7e_jhf3OP0o8CaNt0trX-2XC_YdiXgEGxb2P4s/edit#bookmark=id.63k0ozwwh8pz) |
|  |


API Inventario:



Mobile:



|  |
| --- |
| Nuevo look&feel app mobile |
| Consideramos los comentarios sobre la anterior interfaz gráfica de la aplicación mobile y trabajamos para que sea más intuitiva, cómoda y práctica para los usuarios. A continuación se deja una imagen real de como luce actualmente. |



|  |
| --- |
| **bugs del sprint** |
|  |

No encontramos bugs en esta iteración

|  |
| --- |
| **Riesgos** |
|  |

No encontramos riesgos en esta iteración

|  |
| --- |
| [**Plan de implementaciones**](https://docs.google.com/document/d/1gxf4F7e_jhf3OP0o8CaNt0trX-2XC_YdiXgEGxb2P4s/edit#bookmark=id.ec9li035dg5g) |
|  |

El plan de implementaciones va de acuerdo al cronograma esperado. El dia jueves (18/06), se deployaran los siguientes ítems:

* + - * Mobile
        + Actividad para continuar inventarios empezados
      * Web
        + Pantalla gestión de documentos (consultar)