
Informe de avance del proyecto inventario


Iteración 4/10

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| fecha del informe | nombre del proyecto | preparado por |
| Fecha: 18/05/2020 | Proyecto: Inventario | Equipo |

|  |
| --- |
| Estado general del proyecto |
|  |


El proyecto está avanzando según lo estipulado en las proyecciones de tiempo y de costos. Se avanzó un 2% más de lo esperado, debido a los pocos bugs encontrados durante este sprint.

****

****


|  |
| --- |
| Velocidad del equipo |
|  |

El equipo está tomando historias de usuario con un promedio total de 30 puntos por semana, lo que equivale a 75 hs.




|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| |  | | --- | | Sprint actual | | Las historias de usuario asignadas para la iteración actual fueron completadas en tiempo y forma. |  [Calidad del proyecto](https://docs.google.com/document/d/1gxf4F7e_jhf3OP0o8CaNt0trX-2XC_YdiXgEGxb2P4s/edit#bookmark=id.63k0ozwwh8pz) |
|  |


API Inventario:



Mobile:



|  |
| --- |
| Historial de bugs |
|  |

****

|  |
| --- |
| Riesgos |
|  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Item | Documento | Tiempo de resolución estimado | Tiempo de resolución finalizado | costo del riesgo | Link del documento |
| **1** | **IR006.docx** | **-** | **6 hs.** | **-** | [**Identificación de Riesgos**](https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1j--M18sD7bVov5EvRcH9hKExUqqO-Oe5) |

|  |
| --- |
| [Plan de implementaciones](https://docs.google.com/document/d/1gxf4F7e_jhf3OP0o8CaNt0trX-2XC_YdiXgEGxb2P4s/edit#bookmark=id.ec9li035dg5g) |
|  |

El plan de implementaciones va de acuerdo al cronograma esperado. En la próxima implementación (21/5) se deployarán los siguientes ítems:

* + Api
    - Documentos
    - Conteo Sega
  + Mobile
    - Actividad de login con conexión a API inventario
    - Actividad si no tiene inventarios a tomar
    - Actividad si tiene inventarios a tomar (mockup)
  + Web
    - Login contra accesos
    - Pantalla principal con permisos