

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Actividades de esta semana   |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Tarea: | Asignada a: | Estado: | | Fecha  de entrega: | Horas de  Desarrollo: | | |  |  |  | |  | |  | | Crear Nombre y logo  De la empresa | Equipo | Completada | | 26-04-2020 | 6hs | | | definir plataforma de app mobile  para testeo | Claudio | Completada | | 26- 04-2020 | 4hs | | | Agregar Charlas, investigación  y Deploy a la estimación de horas | Emanuel | Completada | | 26-04-2020 | 4hs | | | Actualizar historias de usuario | Emanuel/  Joan | Completada | | 26-04-2020 | 8hs | | | Actualizar descripción de arquitectura | Emanuel | Completada | | 26-04-2020 | 4hs | | | Analizar tasa de error del escaneo por celular | Claudio | Completada | | 26-04-2020 | 24hs | | | Levantar base de datos y API de accesos local | Joan | Completada | | 26-04-2020 | 10hs | | | Definir estructura app mobile android | Ema/Hernan | En Progreso | | 26-04-2020 | 8hs | | | Preparar documentos para la reunión semanal | Hernan | Completada | | 26-04-2020 | 4hs | | | Total | 72hs |  | |