**Minuta Narrow Hawk**

*Inventario*

El presente documento es para dejar constancia de lo visto y charlado en la meeting del día lunes 13/04/2020.

***De lo charlado se estableció que los siguientes cambios/actualizaciones se implementarán el próximo lunes:***

1. Preparar informe de solución (definir tecnología, funcionalidad, etc)
2. Actualizar informe de Riesgos.
3. Actualizar documentación del cliente.
4. Costear el proyecto
5. Asignar a alguien que maneje la meeting

***Compromisos para la siguiente reunión:***

1. Informe de Solución:   
   Hernan y Emanuel se van a encargar de completar lo que falta.
2. Informe de Riesgos:  
   Claudio va a incluirlo al informe de solución.
3. Costear el proyecto:  
   Joan va a incluirlo al informe de solución.
4. FrontEnd:   
   Gonzalo y Emanuel van a encarar el maquetado de las pantallas.