**Minuta Narrow Hawk**

*Inventario*

El presente documento es para dejar constancia de lo visto y charlado en la meeting del día lunes 20/04/2020.

***De lo charlado se estableció que los siguientes cambios/actualizaciones se implementarán para la próxima reunión:***

1. Enviar documento de agenda de reunión
2. Enviar documento de informe de avance
3. Agregar nombre y logo de la empresa a los documentos
4. definir plataforma de app mobile para testeo
5. Agregar Charlas, investigación y Deploy a la estimación de horas
6. Actualizar historias de usuario (funcionalidades que no están contempladas)
7. Definir Funcionalidad de permisos sobre región y centros de costo y agregarlo a las historias de usuario.
8. Actualizar descripción de arquitectura
9. Analizar tasa de error del escaneo por celular

***Compromisos para la siguiente reunión:***

1. Agenda de reunión

Hernán

1. informe de avance

Hernán

1. Asignar nombre de la empresa al documento

Todos

1. definir plataforma de app mobile para testeo

Claudio

1. Agregar Charlas, investigación y Deploy a la estimación de horas

Emanuel

1. Actualizar historias de usuario (agregar funcionalidades que no están contempladas)

Emanuel/Joan

1. Definir Funcionalidad de permisos sobre región y centros de costo y agregarlo a las historias de usuario.

Gonzalo

1. Actualizar descripción de arquitectura

Emanuel

1. Analizar tasa de error del escaneo por celular

Claudio